Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 18.11.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 08:50 – 11:35 | Ho fatto una nuova scena per la pagina di menu con su il logo di pac man, il bottone per la pagina di menu, il bottone per la pagina delle opzioni ed un bottone per uscire dal gioco. Mi hanno dato problemi i bottoni finché ho rifatto la pagina ed hanno funzionato. |
| 13:15 – 14:00 | Ho fatto la pagina delle opzioni con su gli slider per modificare le varie impostazioni di gioco. |
| 14:00 – 14:35 | Ho fatto il menu della pausa con una canvas invisibile che appare quando si mette in pausa il gioco e sopra ci sono i bottoni per tornare al menu e riprendere la partita. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non funzionavano i bottoni ma quando ho ricreato la scena da 0 hanno iniziato a funzionare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la documentazione e rendere la pagina delle opzioni funzionante. |