Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 23.09.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 08:20 – 08:40 | Teoria Waterfall e Iterativo / Evolutivo |
| 08:40 - 09:05 | Revisione requisiti con Michael e scrittura nella documentazione. |
| 09:05 – 10:30 | Situazione iniziale dell’abstract ed abstract in inglese per la documentazione. |
| 10:30 – 11:45 | Introduzione della documentazione. |
| 13:15 – 13:40 | Analisi dei mezzi, ho documentato i software e l’hardware che sappiamo che verrà usato. |
| 13:40 - 14:10 | Leggero cambiamento use case e documentazione. |
| 14:10 -14:35 | Revisione Test Case fatto da Michael |
| 14:35 – 14:45 | Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente indietro rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare il design delle interfacce e diagramma delle classi. |